Meets

Documento de Visão

# Índice

1.	Índice	2

2.	Objetivo	2

3.	Necessidade do Negócio	2

4.	Descrição do Escopo	2

4.1	Módulos e Funcionalidades Inclusas no Escopo	2

4.2	Itens Fora do Escopo	3

5.	Equipe	4

6.	Especificações Técnicas	4

7.	Riscos	5

8.	Cronograma de Marcos Resumido	5

9.	Orçamento Resumido	5

# Objetivo

O projeto Meets tem como objetivo disponibilizar uma aplicação social multiplataforma para a divulgação e participação em eventos, a publicação de conteúdos e a interação entre usuários e apresentadores. A solução centraliza em um único ambiente a criação de posts e apresentações, o gerenciamento de eventos presenciais, a avaliação gamificada de apresentadores com ranking, dashboards analíticos e ferramentas de moderação administrativa.

# Necessidade do Negócio

Perfil do Cliente / Histórico: a solução atende comunidades acadêmicas, corporativas e grupos sociais que organizam com frequência encontros, palestras, workshops e compartilhamento de conhecimento.

Situação Atual (como é feito hoje): a organização de eventos e a divulgação de conteúdos ocorrem de forma informal e fragmentada, com convites pessoa a pessoa, grupos de mensagens instantâneas e planilhas dispersas. Isso causa perda de dados, falta de histórico, ausência de métricas de engajamento e dificuldade para avaliar a qualidade dos eventos e dos apresentadores.

Solução Proposta: o Meets substitui essa informalidade por um ecossistema digital integrado e persistente. A comunidade encontra e interage com eventos, acompanha um feed, avalia os apresentadores por atributos, consulta o ranking e acompanha estatísticas em dashboards; a moderação recebe e trata denúncias.

# Descrição do Escopo

## Módulos e Funcionalidades Inclusas no Escopo

O produto é composto pelos módulos e casos de uso abaixo (especificados no documento "Casos de Uso Meets"):

- Módulo de Conta e Perfil:

  - #014 – Cadastrar Usuário (Básico): criação de conta com verificação do e-mail por código.

  - #001 – Fazer Login (Básico): acesso por e-mail e senha e saída do aplicativo.

  - #010 – Manter Perfil (Básico): edição do perfil, visualização e compartilhamento de perfis e desativação da própria conta.

  - #022 – Gerenciar Configurações (Básico): notificações, modo escuro e troca de senha.

- Módulo de Conteúdo e Feed:

  - #002 – Visualizar Feed (Básico): feed com posts, apresentações e eventos visíveis ao usuário.

  - #009 – Manter Posts (Básico): criação, edição e exclusão de posts com visibilidade (público, seguidores, selecionados ou link).

  - #003 – Interagir com Posts (Básico): curtir, comentar, compartilhar (com contagem), salvar e favoritar.

  - #020 – Pesquisar (Básico): busca de usuários e posts.

  - #021 – Consultar Histórico (Básico): histórico de atividades do usuário.

- Módulo de Eventos e Participação:

  - #011 – Manter Eventos (Básico): criação, edição e exclusão de eventos e apresentações vinculadas, e calendário.

  - #004 – Interagir com Eventos (Básico): curtir, comentar, compartilhar, salvar e marcar/cancelar presença.

- Módulo de Rede e Comunicação:

  - #017 – Conectar-se a Usuários (Básico): seguir e deixar de seguir usuários.

  - #018 – Conversar (Básico): conversa privada entre dois usuários.

  - #019 – Visualizar Notificações (Básico): central de notificações.

- Módulo de Avaliação e Gamificação:

  - #005 – Avaliar Evento (Análise): avaliação de eventos encerrados com 1 a 5 estrelas e comentário.

  - #006 – Avaliar Apresentador (Análise): avaliação do apresentador com estrelas e seis atributos de 0 a 99 (clareza, domínio do conteúdo, engajamento, storytelling, gestão de tempo e recursos visuais).

  - #007 – Visualizar Ranking de Apresentadores (Análise): ranking público pela pontuação geral, com filtro de período.

  - #015 – Lembrar Avaliação Pendente (Condução): automação que avisa os participantes quando um evento ou apresentação termina.

- Módulo Analítico (Dashboards):

  - #008 – Visualizar Dashboards (Análise): indicadores com filtro de período; o usuário vê os próprios dados e o administrador também a visão da plataforma:

    - Posts: volume, curtidas, comentários, compartilhamentos e mais engajados;

    - Eventos: volume, realizados, participantes e satisfação;

    - Avaliações: distribuição das notas e evolução mensal;

    - Apresentadores: médias por atributo e destaques.

- Módulo de Administração e Moderação:

  - #012 – Manter Usuários (Básico): gestão de contas pelo administrador (criar, editar, promover, desativar e reativar), com registro das ações.

  - #016 – Denunciar Conteúdo (Básico): denúncia de posts, apresentações, eventos e usuários.

  - #013 – Analisar Denúncias (Análise): fila de moderação com decisão e ação (remover conteúdo, advertir ou desativar a conta).

  - #023 – Remover Conteúdo Impróprio (Básico): remoção direta de post ou evento pelo administrador.

## Itens Fora do Escopo

Para delimitar a versão atual, não estão incluídos:

- Pagamentos, venda de ingressos, monetização ou marketplace;

- Salas ao vivo, videoconferência ou transmissão de áudio e vídeo (streaming) — retiradas do escopo pela equipe;

- Rascunhos de posts e eventos;

- Exclusão definitiva de conta: a conta é sempre desativada e pode ser reativada por um administrador;

- Moderação automática por Inteligência Artificial;

- Integração com mapas, calendários externos ou notificações push de terceiros (a consulta de CEP é a única integração externa).

# Equipe

A equipe é composta por alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), responsáveis de forma colaborativa por todas as etapas: requisitos, modelagem UML, desenvolvimento mobile e backend, banco de dados, testes e documentação.

| Integrante | Formação | Papéis e Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Gabriel Silva | ADS | Engenharia de Requisitos, Modelagem UML, Desenvolvimento Frontend/Mobile e Backend REST. |
| Leonam Candido | ADS | Análise de Sistemas, Modelagem de Banco de Dados PostgreSQL, Desenvolvimento Mobile e Testes. |
| Matheus Ferrari | ADS | Especificação de Casos de Uso, Desenvolvimento da API REST em Node.js, Integração e Documentação. |
| Matheus Marinho | ADS | Arquitetura de Software, Desenvolvimento Frontend React Native/Expo, Testes e Segurança HTTP. |
| Nicolas Carvalho | ADS | Modelagem Conceitual/Lógica de Dados, Repositórios SQL, API REST e Moderação. |
| Samuel Aranha | ADS | Desenvolvimento Mobile, Regras de Negócio, Gamificação e Testes Automatizados. |

# Especificações Técnicas

Arquitetura cliente-servidor: um aplicativo multiplataforma consome uma API REST que acessa um banco relacional.

- Aplicativo: React Native com Expo (Android, iOS e web), React Navigation e AsyncStorage para o token de sessão. A versão web é publicada na Vercel.

- API REST: Node.js 20+ com Express 5, organizada em camadas — rotas (app.js e routes/), serviços (services/: moderação, pontuação e relógio) e repositórios SQL. Publicada no Render (Dockerfile com Node 22).

- Banco de dados: PostgreSQL, com migrações SQL versionadas (pasta migrations/) e script de desfazer para cada uma (migrations/rollback/).

- Segurança: JWT para sessão, bcrypt para senhas, Zod para validação, Helmet e CORS configurável; perfis "usuário" e "administrador".

- Fuso horário: variável APP_TIMEZONE (padrão America/Sao_Paulo) usada para decidir se um evento já terminou.

- Automação: rotina na API que roda a cada minuto e gera os lembretes de avaliação (#015).

- E-mail: Nodemailer (SMTP) para o código de verificação.

- Testes: Vitest e Supertest com banco em memória pg-mem.

- Fluxo: Aplicativo → API REST (rotas → serviços → repositórios) → PostgreSQL.

# Riscos

| Risco | Prob. | Impacto | Nível | Plano de Contingência / Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falha de conexão com o PostgreSQL | Média | Alto | Alto | Rota /health, logs de erro, migrações automáticas na inicialização e rollback por migração. |
| Token JWT inválido ou expirado | Média | Alto | Alto | Tratar 401/403 no aplicativo, voltar ao login e manter JWT_SECRET em variável de ambiente. |
| Inconsistência entre aplicativo, API e documentação | Média | Alto | Alto | Esquemas Zod, testes automatizados a cada alteração e documentação gerada a partir de dados conferidos com o código. |
| Servidor fora do fuso de Brasília | Média | Médio | Médio | Cálculo de "evento realizado" com APP_TIMEZONE, independente do relógio do servidor. |
| Conteúdo abusivo na comunidade | Média | Alto | Alto | Denúncias, fila de moderação, desativação de contas e registro de ações administrativas. |
| Imagem acima do limite | Média | Médio | Médio | Corte e qualidade reduzida na escolha da imagem, validação de tamanho na API e limite de payload de 20 MB. |
| Hospedagem gratuita suspensa (Render) | Média | Médio | Médio | O aplicativo chama /health ao abrir para acordar o servidor; a API também pode ser executada localmente. |

# Cronograma de Marcos Resumido

| Marco do Projeto | Data / Período |
| --- | --- |
| Início e definição do escopo | 03/08/2026 |
| Levantamento e especificação de requisitos | 04/08/2026 a 08/08/2026 |
| Modelagem UML e modelo de banco de dados | 09/08/2026 a 12/08/2026 |
| Implementação da aplicação mobile e API REST | 13/08/2026 a 20/08/2026 |
| Persistência PostgreSQL e testes automatizados | 17/08/2026 a 21/08/2026 |
| Documentação e diagramas | 22/08/2026 a 24/08/2026 |
| Entrega parcial e apresentação | 07/09/2026 a 14/09/2026 |
| Auditoria, decisões de escopo e alinhamento documentação × código | 10/2026 |

# Orçamento Resumido

Estimativa acadêmica fictícia para fins de planejamento, conforme permitido pela disciplina:

| Categoria de Custo / Item | Estimativa (R$) |
| --- | --- |
| Hardware e equipamentos (infraestrutura pré-existente) | R$ 0,00 |
| Licenças de software (ferramentas open source) | R$ 0,00 |
| Infraestrutura e serviços em nuvem | R$ 600,00 |
| Esforço de desenvolvimento, testes e documentação (6 alunos ADS) | R$ 15.000,00 |
| Margem de contingência para riscos (10%) | R$ 1.560,00 |
| Total Estimado do Projeto | R$ 17.160,00 |